Załącznik nr 5

Umowa nr ………. (wzór)

zawarta w Radzyniu Podlaskim dn. ………….2019 r.

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim

przy ul.Św.Brata Alberta Chmielowskiego 12 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego -              Rejestr przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157770, posiadającym numer identyfikacji                               podatkowej NIP 538-00-04-129, nr statystyczny Regon 030193613, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

1.Jerzego Woźniaka - Prezesa Zarządu,

a

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu” (Inwestorem Zastępczym), reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

§ 1.

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w drodze przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Inwestor Zastępczy przyjmuje w drodze realizacji: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności –  udowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”.

2. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

● przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji,

● kontrolowanie przebiegu prac w zakresie:

- - budowy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej ht+lt

- 1,66 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),

- budowy niezbędnej infrastruktury technicznej i budowlanej w celu poprawnego

współdziałania istniejących źródeł energii cieplnej i elektrycznej z nowo

wybudowanym źródłem kogeneracyjnym.

● świadczenie usług związanych z rozliczeniem projektu.

§ 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Etap. Przygotowanie inwestycji.

1) przygotowanie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności:

- przygotowanie dokumentacji ogłoszeniowej: zapytanie ofertowe, specyfikacja istotnych

warunków zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy, projekt umowy z wykonawcą,

inne dokumenty potrzebne do ogłoszenie przetargu,

2) przygotowanie dokumentów do zamieszczenia zapytania ofertowego w bazie

konkurencyjności,

3) udzielanie wyjaśnień na pytania w trakcie trwania postępowania,

4) doradztwo na każdym etapie postępowania.

II. Etap. Realizacja inwestycji.

1. Kontrolowanie prac projektowych na wykonanie inwestycji polegającej na budowie

wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej ht+lt

1,66 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) (projekt

budowlany z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy i powykonawczy z

inwentaryzacją geodezyjną),

2. Udział w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy z

dopilnowaniem właściwych dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem

budowy.

3. Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie

ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

4. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

    - kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa w toku robót budowlanych i przyszłego użytkowania,

    - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

    - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,

    - kontrola jakości wykonanych prac i wydawanie poleceń usunięcia usterek

    - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, częściowych

    - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, zgłaszanych przez Wykonawców lub Zamawiającego, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, bądź opinii rzeczoznawców.

    - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,

- 5. Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie

- Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia.

- 6. Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą

- Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej.

- 7. Sprawdzenie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z

- wykonawcą i aktualnym postępem prac w zakresie rzeczowym i finansowym

- (potwierdzonym przez protokół).

- 8. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – zgodnie z wymogami

- instytucji finansujących.

- 9. Załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej.

- 10. Dokonywanie odbiorów technicznych, przy współudziale Zamawiającego, odbiory

- robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji.

- 11. Organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych.

- 12. Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy.

- 13. Wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do

- przeprowadzenia odbioru końcowego.

- 14. Udział w pracach komisji odbioru.

- 15. Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację.

- 16. Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie decyzji na użytkowanie (o ile będzie

- taka potrzeba).

III. Etap. Rozliczenia bieżące oraz rozliczenie końcowe inwestycji wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami dotującymi i finansującymi, w zakresie:

1) weryfikowania wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pod kątem

kwalifikowalności w ramach POIŚ,

2) kontrola wydatków pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) przygotowywanie wniosków o zaliczkę i ich rozliczanie,

4) przygotowywania wniosków o płatność dla poszczególnych etapów realizacji projektu, w

terminach i formie zgodnej z umową dotacyjną i pożyczkową,

5) opracowanie wniosku o płatność końcową,

6) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i

rachunkowym,

7) przygotowywanie dokumentów i informacji związanych z rozliczaniem realizacji

projektu, których zażąda instytucja finansująca, w tym przygotowywanie sprawozdań z

realizacji inwestycji,

8) przygotowywanie ewentualnych wniosków o aneksy do umowy o dofinansowanie wraz

ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,

9) opracowywanie raportów z monitorowania w okresie trwałości projektu,

10) udział w spotkaniach i rozmowach z jednostką wdrażającą i kontrolną,

11) pomoc podczas kontroli projektu.

Usługa objęta niniejszą umową musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r poz. 1409) z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie ze złożonym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, a także wymogami instytucji finansujących.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego:

1. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu istotne dla wykonania prac objętych umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie niezbędnym oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub poda swoje rozstrzygnięcia.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4.

Termin realizacji umowy:

1. Umowa zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia ukończenia i rozliczenia  inwestycji, łącznie z rozliczeniem z instytucją finansującą.

2. Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec przedłużeniu w zależności od termin wyłonienia wykonawcy robót budowlanych bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

§ 5.

Umocowanie prawne Inżyniera Kontraktu.

1. Inżynier Kontraktu pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego tylko w zakresie działań własnych wynikających z zakresu obowiązków zawartych w niniejszej umowie i SIWZ.

2. W ramach tych czynności Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań wobec uczestników procesu budowlanego. Może on ewentualne zlecać roboty dodatkowe, zawierać ugody lub prowadzić postępowania sądowe i odwoławcze tylko po uzyskaniu upoważnienia od Zamawiającego.

§ 6.

Pozostałe obowiązki:

1. Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy, przepisów wynikających z ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Inżynier Kontraktu powoła wskazanych w ofercie inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach:

- instalacji i sieci sanitarnych,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacji i sieci elektrycznej.

2. W terminie umożliwiającym planowane rozpoczęcie robót przekaże Zamawiającemu następujące informacje:

- dane osobowe wyznaczonych inspektorów nadzoru,

- zakres umocowania,

- oświadczenie tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów nadzoru,

- uwiarygodnione kopie uprawnień osób, o których mowa w ust. 1.

3. Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego osób, o których mowa w ust. 1.

4. W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w prawie budowlanym. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z realizacji jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.

5. Zmiana inspektora nadzoru odbywa się wg przepisów prawa budowlanego.

6. Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną.

7. Jeżeli w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, w ciągu 24 godzin wystawia pisemne potwierdzenie polecenia.

§ 7.

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.

1. Całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu na podstawie złożonej oferty wynosi:

..........…..…..…....…..…… zł. netto, słownie: ........…..…..……..…..……..…..…..……..

…..……........…....…….

Podatek VAT ……… %   -    ....……..……………. zł. słownie: ...……..………………..

………....…..………..

Ogółem: .…..……..……..….....…… zł. słownie:   ..………..……..………..……..………..

………………………………………………………………………………………………..

Szacowany koszt inwestycji wg założeń i złożonego wniosku do NFOŚiGW wynosi: .……….

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jak również jej części stanowiący przedmiot odbioru będzie dokonana po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

3. Ustalono podział płatności według Harmonogramu Realizacji Projektu stanowiący załącznik nr 3 i Harmonogramu Płatności – Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie zadania pt. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” nr POIS.01.06.01-00-0042/10.

2020 r.   -    10% wynagrodzenia.

2021 r.   -     80% wynagrodzenia – płatne w kwartalnych równych ratach

2022 r.   -     10 % wynagrodzenia

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdą otrzymaną, a nie zakwestionowaną fakturę w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj. ...……..…… zł. w formie wymienionej w SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

§ 9.

Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Inżyniera Kontraktu,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu,

- jeżeli Inżynier Kontraktu nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Inżynier Kontraktu zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie

realizuje jej przez okres 21 dni,

- jeżeli pomimo uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na

piśmie, Inżynier Kontraktu nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i

realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub

uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- gdy nie doszło do wyłonienia Wykonawcy inwestycji z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego i inwestycja nie będzie realizowana,

- gdy Zamawiający nie podpisał umowy z NFOŚiGW o udzieleniu dotacji i inwestycja nie będzie realizowana.

2. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia,

3. W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 Inżynier Kontraktu może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia wyłącznie za czynności wykonane na dzień odstąpienia od umowy.

§ 10.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

1. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności, jeżeli działania lub opracowania przygotowane w związku z realizacją umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą lub godzą w interes Zamawiającego (w przypadku konsorcjum, każdy z jego członków odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego).

2. W przypadku nieprawidłowego działania Inżyniera Kontraktu Zamawiający:

- może żądać naprawienia szkód wyrządzonych nieprawidłowym działaniem Inżyniera Kontraktu,

- zmniejszyć wynagrodzenie umowne,

- odstąpić od umowy, jeżeli działania Inżyniera Kontraktu rażąco szkodzą interesom Zamawiającego.

4. Do zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej Inżyniera Kontraktu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Kary umowne.

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

- odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy,

- zwłoki w wykonaniu ustalonego etapu prac określonych w § 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki,

- szkód wynikłych z nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową przez Inżyniera Kontraktu w wysokości ustalonej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego,

- w przypadku konsorcjum, solidarnie każdy z jego członków.

2. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Inżyniera Kontraktu wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości ustalonej na podstawie protokółu przerwania prac oraz dodatkowo w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego z zapisu w § 7, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, 2, 3 uzasadniających odstąpienie Zamawiającego od umowy.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 12.

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności.

3. Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Zamawiającego upoważnieni są:

1) .……..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

2) .…….………..………..………..………..………..

4. Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Inżyniera Kontraktu upoważnieni są:

1) ...…..…..………..………..………..………..…..

2) .........…………………………………………….

Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY						                  INŻYNIER KONTRAKTU

(Inwestor Zastępczy)